대용량 시계열 데이터 저장 관리 시스템

시스템 개발 완료보고서

작성일: 2026-03-05

블루넥스

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-03-05 |
| 문서 번호 | SDM-TSDB-20260305 |
| 보안 등급 | 대외비 |
| 작성자 | 블루넥스 |
| 승인자 |  |

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

대용량 시계열 데이터 저장 관리 시스템 개발 프로젝트의 전체 설계 및 개발 결과에 대한 완료 보고 문서이다. 요구사항 분석부터 화면 설계, API 설계, 백엔드 기능 설계, 데이터베이스 설계까지의 전체 산출물을 기반으로 작성되었다.

1.2 문서 범위

본 보고서는 다음 산출물을 기반으로 작성되었다:

| No | 산출물명 | 파일명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 요구사항 항목서 | [TSDB] 요구사항 항목서.docx |
| 2 | 요구사항 정의서 | SDM_대용량시계열데이터_저장관리_요구사항정의서.docx |
| 3 | 화면 정의서 | SDM_대용량시계열데이터_저장관리_화면정의서.docx |
| 4 | API 정의서 | SDM_대용량시계열데이터_저장관리_API정의서.docx |
| 5 | 기능 설계서 | SDM_대용량시계열데이터_저장관리_기능설계서.docx |
| 6 | 테이블 정의서 | SDM_대용량시계열데이터_저장관리_테이블정의서.docx |

1.3 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| SDM | Smart Data Management. 스마트 데이터 관리 플랫폼 |
| TSDB | Time-Series Database. 시계열 데이터베이스 |
| Hot/Warm/Cold | 3-Tier 데이터 보관 계층 (실시간/집계/아카이브) |
| MFM | Manufacturing Foundation Model. 제조 AI 기반 모델 |
| MinIO | S3 호환 오브젝트 스토리지 |

2. 프로젝트 개요

2.1 프로젝트 목표

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 대용량 시계열 데이터 저장 관리 시스템 구축 |
| 용역기간 | 2025. 9. 1. ~ 2026. 3. 31. |
| 용역금액 | 150,000,000원 |
| 목표 시스템 | SDM 플랫폼의 시계열 데이터 저장, 관리, 조회, 활용 시스템 |
| 주요 목표 | TSDB 구축, 3-Tier 보관 정책, 데이터 조회/활용 API, 모니터링 |

2.2 주요 성과 요약

| 구분 | 수량 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 | 35건 | 5개 분류: TSDB(7), 저장관리(7), 스토리지(8), 조회활용(9), 모니터링(4) |
| 비기능 요구사항 | 8건 | 성능, 가용성, 확장성, 보안, 보관 |
| 화면 | 11개 | 7개 메뉴 그룹: TSDB, 보관정책, RDBMS, 파일, 카탈로그, 데이터셋, 레시피 |
| API | 55개 | 10개 그룹: TSDB(7), 다운샘플링(5), 쿼리(1), 보관(7), RDBMS(7), 파일(7), 카탈로그(7), 데이터셋(5), 레시피(9) |
| 데이터베이스 테이블 | 12개 | 7개 그룹: TSDB(2), 시계열(1), 보관(3), 스토리지(2), 카탈로그(3), 데이터셋(1) |
| 백엔드 모듈 | 6개 | TSDB, 보관정책, RDBMS, 파일, 데이터셋, 레시피 |

3. 시스템 아키텍처

3.1 전체 아키텍처

시스템은 5개 핵심 레이어로 구성되며, SDM 데이터레이크 플랫폼과 통합 운영된다:

| 레이어 | 역할 | 주요 컴포넌트 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSDB 레이어 | 시계열 데이터 저장/조회 | TSDB 인스턴스, 다운샘플링, 쿼리 실행기 | PostgreSQL, TimescaleDB |
| 스토리지 레이어 | 다계층 데이터 보관 | Hot/Warm/Cold, 보관 스케줄러 | PostgreSQL, MinIO |
| 데이터 관리 | 데이터 활용/변환 | 데이터셋, 카탈로그, 레시피 | Flask, psycopg2 |
| 모니터링 | 시스템 감시 | 사용량, 실행이력, 스케줄러 | Flask, Chart.js |
| 애플리케이션 | 사용자 인터페이스 | 웹 UI, REST API | Flask, Jinja2, jQuery |

3.2 기술 스택

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | Flask 3.1.0 (Python 3.14) |
| ORM/DB | SQLAlchemy + psycopg2 + PostgreSQL |
| TSDB | PostgreSQL/TimescaleDB |
| 오브젝트 스토리지 | MinIO (S3 호환) |
| Frontend | Jinja2 + jQuery 3.7.1 + Chart.js 4.4.1 |
| 국제화 | 커스텀 i18n (JSON, 한국어/영어) |

4. 요구사항 분석 결과

총 43건(기능 35 + 비기능 8)의 요구사항을 5개 분류로 정의하였다. 각 요구사항에 고유 ID(REQ-XXX-NNN)를 부여하여 화면-API-모듈-테이블 간 추적성을 보장한다.

| 분류 | ID 접두어 | 건수 |
| --- | --- | --- |
| 시계열 DB 구축 | REQ-TSDB | 7 |
| 데이터 저장 관리 | REQ-STR | 7 |
| 스토리지 관리 | REQ-STO | 8 |
| 데이터 조회/활용 | REQ-QRY | 9 |
| 모니터링 | REQ-MON | 4 |

5. 화면 설계 결과

총 11개 화면을 7개 메뉴 그룹으로 설계하였다. 공통 레이아웃(base.html), 반응형 디자인, Chart.js 시각화, 모달 CRUD를 적용하였다.

| 메뉴 그룹 | 화면 수 | 포함 화면 |
| --- | --- | --- |
| TSDB 관리 | 3 | 인스턴스 관리, 쿼리 실행기, 다운샘플링 정책 |
| 보관 정책 | 1 | 3-Tier 보관 정책 (대시보드+설정+이력) |
| RDBMS 관리 | 1 | 인스턴스 관리 (성능+테이블+스키마) |
| 파일 스토리지 | 1 | MinIO 관리 (브라우저+통계+정리정책) |
| 데이터 카탈로그 | 2 | 카탈로그 목록, 데이터 조회 |
| 데이터셋 | 2 | 요청 목록, 생성 마법사 |
| 데이터 레시피 | 2 | 레시피 목록, 3-Step 위자드 |

6. API 설계 결과

총 55개 REST API를 10개 그룹으로 설계하였다. RESTful URL 체계, JWT 인증, JSON 응답 포맷, offset/limit 페이지네이션을 적용하였다.

7. 백엔드 기능 설계 결과

6개 핵심 모듈로 백엔드를 설계하였다:

| 모듈 | 주요 기능 | 관련 파일 |
| --- | --- | --- |
| TSDB 관리 | 인스턴스 CRUD, 연결테스트, 사용량, 다운샘플링, 쿼리 | storage_tsdb.py, storage.py |
| 보관 정책 | 3-Tier 정책, 다운샘플링 실행, 아카이빙, 스케줄러 | storage_retention.py, retention_*.py |
| RDBMS 관리 | 인스턴스 CRUD, 성능, 테이블/스키마 | storage_rdbms.py |
| 파일 스토리지 | MinIO 관리, 브라우저, 업로드/다운로드, 정리정책 | storage_file.py |
| 데이터셋 | 요청 생성, 비동기 처리, 샘플링, 프로파일링 | dataset_executor.py |
| 데이터 레시피 | SQL/비주얼 쿼리, 보안 검증, 피벗 SQL, 실행 | recipe_executor.py, catalog.py |

8. 데이터베이스 설계 결과

총 12개 테이블을 7개 그룹으로 설계하였다. PostgreSQL 기반, snake_case 네이밍, 공통 컬럼(id, created_at, updated_at) 표준을 적용하였다.

9. 산출물 목록 및 품질 검증

| 검증 항목 | 검증 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 추적성 | 43개 요구사항 전체 반영 여부 | 43/43 반영 (100%) |
| 화면-API 일관성 | 11개 화면에 대응하는 API 존재 여부 | 11/11 매핑 완료 |
| API-모듈 일관성 | 55개 API의 백엔드 모듈 매핑 | 55/55 매핑 완료 |
| 모듈-테이블 일관성 | 6개 모듈의 테이블 매핑 | 6/6 매핑 완료 |
| 네이밍 규칙 준수 | snake_case, 접두어 규칙 | 준수 |
| 문서 형식 통일성 | Legacy IF 문서와 동일 수준 형식 | 준수 |

10. 비기능 요구사항 및 성능 목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 처리량 | 초당 100,000 데이터 포인트 |
| 쿼리 응답시간 | 단순 조회 < 200ms, 집계 < 2초 |
| 가용성 | 99.9% (연간 8.76시간 이내 중단) |
| 데이터 보관 | Hot 30일 / Warm 12개월 / Cold 3년 |
| 보안 | JWT 인증, SQL 키워드 필터링, TLS 지원 |
| 확장성 | TSDB/RDBMS 다중 인스턴스, 수평 확장 가능 |

11. 향후 계획 및 권고사항

11.1 활용 방안

• SDM 서비스 운영 플랫폼의 대시보드 및 모니터링을 위한 데이터 제공

• MFM(Manufacturing Foundation Model) 학습 및 추론 데이터 제공

• MFM 연동 AI 에이전트를 위한 데이터 제공

11.2 권고사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 성능 테스트 | 대용량 시계열 데이터 부하 테스트 조기 수행 (100K points/sec 검증) |
| TimescaleDB 적용 | 현재 PostgreSQL 기반에서 TimescaleDB 하이퍼테이블 적용으로 성능 최적화 |
| 보안 감사 | SQL 실행 기능에 대한 추가 보안 검증 수행 |
| 모니터링 고도화 | Prometheus + Grafana 기반 실시간 성능 모니터링 도입 |
| 백업 전략 | 3-Tier 데이터에 대한 재해 복구 계획 수립 |
| 문서 유지보수 | 설계 문서와 구현 코드의 동기화 유지 |

12. 결론

대용량 시계열 데이터 저장 관리 시스템은 SDM 플랫폼에서 수집되는 대규모 시계열 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위한 통합 시스템으로 설계 및 구현되었다.

주요 성과:

• 시계열 DB 인스턴스 관리 및 다운샘플링 정책 시스템 구축

• 3-Tier(Hot/Warm/Cold) 데이터 보관 정책 및 자동 스케줄러 구현

• RDBMS, MinIO 파일 스토리지 통합 관리 체계 구축

• 데이터셋 내보내기, 카탈로그, 레시피 기반 데이터 활용 체계 구축

• 스토리지 모니터링 및 실행 이력 관리 시스템 구축

• 총 43개 요구사항, 11개 화면, 55개 API, 12개 테이블의 완전한 설계 산출물 작성

본 시스템은 SDM 서비스 운영, MFM 학습/추론, AI 에이전트 연동을 위한 대용량 시계열 데이터 인프라로서의 역할을 수행할 수 있도록 설계되었다.

부록 A: 요구사항 추적 매트릭스

| 요구사항 ID | 기능명 | 화면 | API | 테이블 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-TSDB-001 | TSDB 인스턴스 등록 | SCR-TSDB-001 | API-TSDB-002 | tsdb_config |
| REQ-TSDB-003 | 연결 테스트 | SCR-TSDB-001 | API-TSDB-006 | tsdb_config |
| REQ-TSDB-005 | 다운샘플링 정책 | SCR-TSDB-003 | API-DS-001~005 | downsampling_policy |
| REQ-TSDB-007 | SQL 쿼리 실행 | SCR-TSDB-002 | API-QRY-001 | - |
| REQ-STR-002 | Hot Tier 보관 | SCR-RET-001 | API-RET-001~002 | retention_policy |
| REQ-STR-005 | 보관 스케줄러 | SCR-RET-001 | API-RET-005,007 | retention_execution_log |
| REQ-STO-001 | RDBMS 관리 | SCR-RDBMS-001 | API-RDB-001~007 | rdbms_config |
| REQ-STO-006 | 파일 브라우저 | SCR-FILE-001 | API-FILE-002 | file_cleanup_policy |
| REQ-QRY-001 | 데이터셋 요청 | SCR-DS-002 | API-DSR-002 | dataset_request |
| REQ-QRY-007 | 데이터 레시피 | SCR-RCP-002 | API-RCP-002 | data_catalog, aggregated_data |
| REQ-MON-001 | Tier 대시보드 | SCR-RET-001 | API-RET-003 | - |
| REQ-MON-002 | 실행 이력 | SCR-RET-001 | API-RET-004 | retention_execution_log |