SDM 레거시 시스템 연동 IF

컨테이너화 아키텍처 분석서

로컬 설치 → Docker 컨테이너 전환 타당성 분석

버전: 1.0

작성일: 2026-02-10

작성자: 시스템 아키텍처팀

# 목 차

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 현재 로컬에 직접 설치하여 운영 중인 SDM 레거시 시스템 연동 IF 시스템을 Docker 컨테이너 기반 아키텍처로 전환하는 것에 대한 타당성 분석을 제공한다.

## 1.2 범위

- 현재 아키텍처 분석

- 컨테이너화 목표 아키텍처 설계

- 장단점 비교 분석

- 단계별 마이그레이션 로드맵

- 변경 가능성 및 리스크 평가

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| Docker | 컨테이너 기반 애플리케이션 패키징 및 실행 플랫폼 |
| Docker Compose | 멀티 컨테이너 애플리케이션을 정의하고 실행하는 도구 |
| Volume | 컨테이너의 영속적 데이터 저장을 위한 Docker 관리 스토리지 |
| Bridge Network | Docker 컨테이너 간 통신을 위한 가상 네트워크 |
| Health Check | 컨테이너 내 서비스의 정상 동작 여부를 확인하는 검사 |
| Benthos/Redpanda Connect | 데이터 스트림 처리를 위한 오픈소스 엔진 |
| MQTT | 경량 메시징 프로토콜 (Message Queuing Telemetry Transport) |
| MinIO | S3 호환 오브젝트 스토리지 |

# 2. 현재 시스템 아키텍처

## 2.1 시스템 구성 개요

현재 SDM 레거시 시스템 연동 IF는 단일 호스트에 모든 컴포넌트를 로컬 설치하여 운영하고 있다. Python Flask 기반의 웹 애플리케이션이 REST API 서빙과 7개의 백그라운드 서비스를 단일 프로세스 내 daemon thread로 동시 실행한다.

## 2.2 외부 서비스 의존성

| 서비스 | 역할 | 기본 포트 | 연결 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 15 | 관계형 데이터베이스 (메타데이터, 설정, 로그) | 5432 | SQLAlchemy + psycopg2 |
| Mosquitto | MQTT 메시지 브로커 (EMQX 전환 가능) | 1883 | paho-mqtt (MQTTv3.1.1) |
| MinIO | S3 호환 오브젝트 스토리지 | 9000 | minio Python SDK |
| Benthos | 스트림 처리 엔진 (Redpanda Connect) | 4195 | REST API |

## 2.3 Flask 애플리케이션 구조

Flask 앱은 23개의 Blueprint로 구성되며 다음 카테고리로 분류된다:

| 카테고리 | Blueprint 수 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 수집 (Collector) | 7개 | OPC-UA, OPC-DA, Modbus, MQTT, API, File Watch, DB 커넥터 관리 |
| 파이프라인 (Pipeline) | 4개 | 파이프라인 빌더, 큐 관리, 메타데이터, 카탈로그 |
| 스토리지 (Storage) | 4개 | TSDB, RDBMS, 파일 스토리지, 보관 정책 |
| 수집 엔진 (Engine) | 4개 | 엔진 상태, 배치, 버퍼, 성능 모니터링 |
| 통합 (Integration) | 1개 | 외부 시스템 연동 (TSDB, RDBMS, Kafka, 파일) |
| 모니터링 (Monitoring) | 1개 | 대시보드, 헬스체크, 시스템 메트릭 |
| 알람 (Alarm) | 1개 | 알람 규칙, 이벤트, 알림 채널 |
| 관리 (Admin) | 3개 | 사용자 관리, 백업, API 게이트웨이 |

## 2.4 백그라운드 서비스

Flask 프로세스 내에서 daemon thread로 실행되는 7개 서비스:

| 서비스 | 실행 방식 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT Manager | paho-mqtt daemon loop | 상시 연결 | MQTT 브로커 연결 관리, Pub/Sub, 통계 |
| Pipeline Engine | 온디맨드 활성화 | 이벤트 기반 | MQTT 토픽 구독, 모듈 체인 처리, 데이터 변환 |
| Alarm Engine | threading.Timer | 60초 | 알람 규칙 평가, 이벤트 생성, 채널 알림 |
| Retention Scheduler | daemon thread | 60초 | 다운샘플링, 아카이빙, 만료 데이터 삭제 |
| Backup Scheduler | daemon thread | 60초 | PostgreSQL/설정 백업, MinIO 업로드 |
| DB Log Handler | buffered handler | 5초 flush | 애플리케이션 로그를 PostgreSQL에 적재 |
| Benthos Manager | subprocess 관리 | 상시 | Benthos 프로세스 라이프사이클 관리 |

## 2.5 현재 아키텍처의 특징

- 모놀리스 구조: 웹 API와 백그라운드 서비스가 단일 프로세스

- localhost 통신: 모든 서비스가 localhost로 직접 연결

- subprocess 관리: Benthos를 Flask 내에서 subprocess로 직접 관리

- 서버 사이드 세션: Flask 내장 세션 관리

# 3. 컨테이너화 목표 아키텍처

## 3.1 아키텍처 설계 원칙

- 서비스 격리: 각 외부 서비스를 독립 컨테이너로 분리

- 데이터 영속성: Docker Volume을 통한 데이터 보존

- 네트워크 격리: Docker Bridge Network로 서비스 간 통신

- 설정 외부화: 환경변수 기반 설정 관리

- 점진적 전환: 단계별 마이그레이션으로 리스크 최소화

## 3.2 컨테이너 구성

| 컨테이너 | 이미지 | 포트 | Volume | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| postgres | postgres:15 | 5432 | pgdata | 관계형 데이터베이스 |
| mosquitto | eclipse-mosquitto:2 | 1883 | mosquitto-config, mosquitto-data | MQTT 메시지 브로커 |
| minio | minio/minio | 9000, 9001 | miniodata | S3 호환 오브젝트 스토리지 |
| benthos | jeffail/benthos | 4195 | - | 스트림 처리 엔진 |
| webapp | python:3.12-slim (자체 빌드) | 5001 | static, templates | Flask 웹 앱 + 백그라운드 서비스 |

## 3.3 네트워크 구성

Docker Bridge Network (sdm-net)을 사용하여 모든 컨테이너를 연결한다. 서비스 간 통신은 Docker DNS (서비스명)으로 해석되며, 외부 노출 포트는 webapp(5001)과 minio-console(9001)이다.

## 3.4 데이터 영속성 전략

| Volume | 대상 컨테이너 | 마운트 경로 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| pgdata | postgres | /var/lib/postgresql/data | 데이터베이스 파일 |
| miniodata | minio | /data | 오브젝트 스토리지 파일 |
| mosquitto-config | mosquitto | /mosquitto/config | MQTT 브로커 설정 |
| mosquitto-data | mosquitto | /mosquitto/data | MQTT 영속 세션/메시지 |

# 4. 장단점 비교 분석

## 4.1 장점

### 4.1.1 환경 일관성 및 배포 자동화

| 항목 | 로컬 설치 | 컨테이너 |
| --- | --- | --- |
| 환경 구성 시간 | 수시간 (DB/MQTT/MinIO 개별 설치) | docker compose up 1분 |
| 환경 차이 문제 | OS/버전 차이로 장애 빈번 | 동일 이미지 보장 |
| 신규 개발자 온보딩 | 설치 가이드 + 트러블슈팅 | README + compose 파일 |
| 고객사 납품 | 수동 설치 스크립트 필요 | compose + .env 파일 전달 |

현재 시스템은 PostgreSQL, Mosquitto, MinIO, Benthos 4개 외부 서비스를 개별 설치/설정해야 하므로 컨테이너화 효과가 특히 크다.

### 4.1.2 서비스 격리 및 장애 복원력

- 현재: Flask 앱이 죽으면 7개 백그라운드 서비스 전체 중단

- 컨테이너: restart: unless-stopped 정책으로 개별 서비스 자동 복구

- PostgreSQL 장애 시 health check를 통한 의존성 관리 가능

- Benthos subprocess 비정상 종료 시 컨테이너 자동 재시작

### 4.1.3 스케일링 유연성

- Mosquitto → EMQX 클러스터 교체 시 compose 파일만 수정

- 다중 Benthos 인스턴스로 스트림 처리 수평 확장

- Flask 앱 앞에 Nginx/Traefik 리버스 프록시 추가 용이

- Kafka 추가 시 compose에 서비스 하나만 추가

### 4.1.4 버전 관리 및 롤백

- 이미지 태깅으로 특정 버전 배포/롤백 가능

- PostgreSQL 메이저 업그레이드를 별도 컨테이너로 테스트 후 교체

- 고객사별 다른 MQTT 브로커 버전 운영 가능

## 4.2 단점

### 4.2.1 아키텍처 복잡도 증가

| 영역 | 추가 복잡도 |
| --- | --- |
| 네트워크 | Docker 네트워크, DNS 해석, 포트 매핑 이해 필요 |
| 볼륨 관리 | PostgreSQL/MinIO 데이터, 설정 파일의 영속 볼륨 관리 |
| 로그 수집 | 컨테이너별 분산 로그 → 중앙 수집 방안 수립 필요 |
| 디버깅 | docker exec으로 진입해야 하므로 직접 디버깅 난이도 증가 |
| 모니터링 | 컨테이너 상태 모니터링 레이어 추가 필요 |

### 4.2.2 현재 시스템의 구조적 제약

3가지 주요 구조적 문제:

문제 1 — Benthos subprocess 관리:

현재 benthos_manager.py가 subprocess.Popen()으로 Benthos를 직접 실행하고 있어, webapp 컨테이너 내에서 또 다른 서비스를 실행하는 안티패턴이 발생한다.

해결: Benthos를 별도 컨테이너로 분리하고 REST API(4195 포트)로만 통신. 이미 REST API 통신 구조가 구현되어 있어 benthos_manager.py의 프로세스 시작/종료 코드만 제거하면 된다.

문제 2 — 백그라운드 스레드 7개의 Flask 동거:

Gunicorn 멀티워커 사용 시 각 워커 프로세스에서 스레드가 중복 실행되는 위험이 있다.

Phase 1 해결: 단일 워커(--workers 1)로 제한 또는 --preload 옵션 사용.

Phase 2 해결: WORKER_MODE 환경변수로 webapp(API 전용)과 worker(백그라운드 전용) 컨테이너를 분리.

문제 3 — 파일 시스템 의존:

FileCollector가 로컬 Watch Folder를 감시하므로, 호스트 볼륨 마운트(-v /host/path:/watch)가 필요하다.

해결: 볼륨 마운트로 해결 가능하나 경로 설정 관리 복잡도가 증가한다.

### 4.2.3 성능 오버헤드

- 네트워크: localhost 직접 통신 → Docker bridge 네트워크 경유 (지연 ~0.1ms 추가, 실질적 영향 미미)

- 디스크 I/O: Linux에서는 거의 동일, macOS에서는 볼륨 마운트 시 성능 저하 발생

- 메모리: 컨테이너당 기본 오버헤드 ~10MB, 전체 ~50MB 추가

- 결론: 초당 100,000 포인트 처리 목표 대비 컨테이너 오버헤드는 무시 가능 수준

### 4.2.4 운영 역량 요구

- Docker/Docker Compose 운영 지식 필요

- 볼륨 백업/복구 절차 수립

- 이미지 빌드/배포 파이프라인 구축 (CI/CD)

- 고객사 현장 Docker 설치 가능 여부 확인 필요 (보안 정책, 폐쇄망)

# 5. 변경 가능성 분석

## 5.1 변경 난이도 평가

| 컴포넌트 | 난이도 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 컨테이너화 | 낮음 | 공식 이미지 사용, 볼륨 마운트만 설정 |
| Mosquitto 컨테이너화 | 낮음 | 공식 이미지, mosquitto.conf 마운트 |
| MinIO 컨테이너화 | 낮음 | 공식 이미지, 버킷 자동 생성 스크립트 추가 |
| Benthos 컨테이너화 | 낮음 | 이미 REST API로 통신, 분리만 수행 |
| Flask 앱 컨테이너화 | 중간 | Dockerfile 작성 + config.py 환경변수화 (4줄 수정) |
| 백그라운드 서비스 분리 | 높음 | Flask와 강결합, 분리 시 코드 리팩터링 필요 |

## 5.2 현재 코드의 컨테이너 친화도 평가

| 항목 | 현재 상태 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| 설정 관리 | config.py에 os.getenv() 이미 사용 | 양호 — 4곳만 수정 필요 |
| 서비스 통신 | REST API + MQTT 프로토콜 | 양호 — 네트워크 기반 통신 |
| 상태 저장 | PostgreSQL + MinIO | 양호 — 외부 스토리지 사용 |
| 로컬 파일 의존 | Benthos 바이너리, Watch Folder | 주의 — 볼륨 마운트 필요 |
| 세션 관리 | Flask 서버 사이드 세션 | 주의 — 멀티 인스턴스 시 Redis 필요 |

## 5.3 config.py 변경 사항

현재 config.py에서 하드코딩된 localhost 참조를 환경변수 기반으로 변경해야 하는 항목 (4줄):

- DATABASE_URL: localhost → postgres (Docker 서비스명)

- MQTT_DEFAULT_HOST: localhost → mosquitto

- MINIO_ENDPOINT: localhost:9000 → minio:9000

- BENTHOS_API: http://localhost:4195 → http://benthos:4195

# 6. 단계별 마이그레이션 로드맵

## 6.1 Phase 1: 인프라 컨테이너화 (코드 변경 없음)

- 목표: PostgreSQL, Mosquitto, MinIO, Benthos를 Docker 컨테이너로 전환. Flask 앱은 로컬에서 그대로 실행

- 변경 범위: docker-compose.yml 파일 생성, mosquitto.conf 설정 파일 추가

- 코드 변경: 없음 (config.py의 localhost가 그대로 유효, 포트 포워딩으로 호스트에서 접근 가능)

- 예상 소요: 1일

- 효과: 개발 환경 구성 시간 수시간 → 1분으로 단축

## 6.2 Phase 2: Flask 앱 컨테이너화 (최소 코드 변경)

- 목표: Flask 앱을 Docker 이미지로 빌드하여 전체 시스템을 docker compose up으로 실행

- 변경 범위: Dockerfile 작성, config.py 4줄 수정, .env 파일 생성

- 코드 변경: config.py에서 localhost → Docker 서비스명으로 기본값 변경

- 예상 소요: 2~3일

- 주의사항: 단일 워커(--workers 1) 또는 --preload 사용으로 백그라운드 스레드 중복 방지

## 6.3 Phase 3: 백그라운드 워커 분리 (선택적)

- 목표: Flask 웹 API와 백그라운드 서비스를 별도 컨테이너로 분리

- 변경 범위: WORKER_MODE 환경변수 분기 로직 추가, app.py 수정

- 코드 변경: app.py에 조건부 서비스 초기화 로직 추가

- 예상 소요: 3~5일

- 전제 조건: 멀티 인스턴스 운영 또는 수평 확장이 필요한 경우에만 진행

## 6.4 EMQX 전환 (선택적)

Mosquitto → EMQX 전환을 계획하고 있다면, Phase 1 또는 Phase 2와 동시에 진행하는 것이 효율적이다.

EMQX 전환 시 추가 이점:

- 관리 대시보드 내장 (18083 포트)

- 클러스터링 지원

- Rule Engine 내장

- 인증 플러그인 지원

- Flask에서 구현한 MQTT 상태 모니터링/토픽 관리 기능 일부 대체 가능

# 7. 종합 결론 및 권고

## 7.1 권고 사항

Phase 1 즉시 도입 + Phase 2 단기 계획을 권고한다.

근거:

- Phase 1은 리스크 제로: Flask 코드 변경 없이 인프라 서비스만 컨테이너로 전환. 개발 환경 구성 시간이 수시간에서 1분으로 단축됨.

- Phase 2는 최소 변경: config.py 4줄 수정으로 완료. 이미 os.getenv() 패턴을 사용하고 있어 전환이 간단함.

- Phase 3은 필요 시 진행: 현재 단일 인스턴스 운영이면 Flask + daemon thread 구조를 유지해도 문제없음. 고가용성이나 수평 확장 요구가 생길 때 분리.

## 7.2 권고하지 않는 경우

- 고객사가 폐쇄망 + Docker 설치 불가 환경인 경우

- 운영팀에 Docker 경험이 전혀 없고 학습 여력이 없는 경우

- 단일 고객, 단일 서버로 변경 가능성이 없는 경우

## 7.3 기대 효과

| 항목 | 현재 | Phase 1 적용 후 | Phase 2 적용 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경 구성 시간 | 수시간 | 1분 (인프라) + 로컬 앱 설치 | 1분 (전체) |
| 고객사 납품 | 수동 설치 스크립트 | 부분 자동화 | docker compose up |
| 장애 복구 | 수동 재시작 | 인프라 자동 복구 | 전체 자동 복구 |
| 서비스 교체 | 전체 중단 필요 | 개별 서비스 교체 | 개별 서비스 교체 |
| 버전 관리 | 수동 | 이미지 태깅 | 이미지 태깅 |